**Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования**

**«город Ульяновск»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу **«**Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск».

2. Главным распорядителям бюджетных средств осуществлять реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на соответствующий финансовый год по сметам расходования.

3. Признать утратившими силу:

1) постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 № 4265 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск»;

2) постановление администрации города Ульяновска от 25.02.2014 № 799 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 № 4265»;

3) постановление администрации города Ульяновска от 03.12.2014 № 7052 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 № 4265»;

4) постановление администрации города Ульяновска от 27.03.2015 № 1792 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 № 4265»;

5) постановление администрации города Ульяновска от 28.10.2015 № 5456 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 № 4265»;

6) постановление администрации города Ульяновска от 29.03.2016 № 1002 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 № 4265»;

7) постановление администрации города Ульяновска от 04.10.2016 № 2727 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 № 4265»;

8) постановление администрации города Ульяновска от 28.12.2016 № 3458 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 № 4265»;

9) постановление администрации города Ульяновска от 28.02.2017 № 381 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 № 4265»;

10) постановление администрации города Ульяновска от 26.05.2017 № 1366 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 № 4265»;

11) постановление администрации города Ульяновска от 26.10.2017 № 2344 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 № 4265»;

12) постановление администрации города Ульяновска от 28.12.2017 № 2931 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 № 4265»;

13) постановление администрации города Ульяновска от 23.03.2018 № 411 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 № 4265»;

14) постановление администрации города Ульяновска от 15.10.2018 № 2100 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 № 4265»;

15) постановление администрации города Ульяновска от 26.12.2018 № 2760 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 № 4265»;

16) постановление администрации города Ульяновска от 12.03.2019 № 458 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 № 4265»;

17) постановление администрации города Ульяновска от 04.07.2019 № 1385 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 № 4265»;

18) постановление администрации города Ульяновска от 17.09.2019 № 1838 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 № 4265»;

19) постановление администрации города Ульяновска от 17.12.2019 № 2711 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 № 4265»;

20) постановление администрации города Ульяновска от 26.12.2019 № 2821 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 № 4265»;

21) постановление администрации города Ульяновска от 27.03.2020 № 453 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 № 4265»;

22) постановление администрации города Ульяновска от 26.11.2020 № 1852 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 № 4265»;

23) постановление администрации города Ульяновска от 25.12.2020 № 2155 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 № 4265»;

24) постановление администрации города Ульяновска от 09.03.2021 № 229 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 № 4265»;

25) постановление администрации города Ульяновска от 24.05.2021 № 715 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 № 4265»;

26) постановление администрации города Ульяновска от 27.12.2021 № 2134 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 № 4265»;

27) постановление администрации города Ульяновска от 28.03.2022 № 355 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 № 4265»;

28) постановление администрации города Ульяновска от 28.06.2022 № 885 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 № 4265»;

29) постановление администрации города Ульяновска от 14.09.2022 № 1305 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 № 4265»;

30) постановление администрации города Ульяновска от 21.12.2022 № 1864 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 № 4265»;

31) постановление администрации города Ульяновска от 29.03.2023 № 275 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 № 4265».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и вступает в силу с 01.01.2024.

Глава города А.Е.Болдакин

**УТВЕРЖДЕНА**

**постановлением администрации**

**города Ульяновска**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск»**

**Стратегические приоритеты муниципальной программы**

Приоритеты и цели муниципальной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах определены [Указом](consultantplus://offline/ref=6BC610E1DDD961152BF4677DFCD7DBA40DBF43C5FBD098B6E1E040781E2EB9C5666E5AC317703BE6F5033D1D22TBfBJ) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ президента Российской Федерации № 600).

Жилищный статус является базовым социальным индикатором, отражающим качество и уровень жизни семьи. Удовлетворение потребности граждан в жилье должно стать первой ступенью на пути к экономическому росту муниципального образования «город Ульяновск».

Целью муниципальной жилищной политики на территории муниципального образования «город Ульяновск» является улучшение жилищных условий и обеспечение проживания граждан в комфортной городской среде.

В настоящее время на положительное влияние в развитии жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» отмечены следующие проблемные вопросы:

- загруженность объектов улично-дорожных сетей;

- высокий износ инженерной инфраструктуры;

- необходимость создания условий для приобретения жилья для всех категорий граждан.

За период 2020 - 2023 годов на территории муниципального образования «город Ульяновск» введено в эксплуатацию 2,421 км автомобильных дорог, 2 здания дошкольных и общеобразовательных организаций, осуществлялось строительство объектов инженерной инфраструктуры, а так же увеличился ввод жилья многоквартирных жилых домов в эксплуатацию.

В рамках муниципальной программы к 2030 году планируется увеличить объем жилищного строительства в 1,2 раза по сравнению с 2023 годом.

Приоритетной задачей работы администрации города Ульяновска в жилищной и жилищно-коммунальной сферах, нацеленной на достижение указанной стратегической цели, является создание условий для улучшения доступности жилья для всех категорий граждан путём:

а) увеличения объёмов жилищного строительства, в первую очередь стандартного жилья (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 600);

б) стимулирования организаций строительного комплекса к реализации проектов комплексного развития территорий муниципального образования «город Ульяновска».

При реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» (далее – муниципальная программа), для исполнения мероприятий по строительству объектов инженерной, социальной, транспортной инфраструктур на территории муниципального образования «город Ульяновск», привлекаются средства федерального бюджета Российской Федерации в целях достижения показателей федерального [проекта](consultantplus://offline/ref=6BC610E1DDD961152BF4677DFCD7DBA40FBC43C2FBD498B6E1E040781E2EB9C5666E5AC317703BE6F5033D1D22TBfBJ) «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и государственной [программы](consultantplus://offline/ref=6BC610E1DDD961152BF47970EABB85AE0AB614CBFFD493E0BBBF1B254927B39233215B8D517A24E6FC1D3F142BEC6299BCF19FD2AD69DE6E7AB645T4f9J) Ульяновской области «Развитие строительства и повышение уровня доступности жилых помещений и качества жилищного обеспечения населения Ульяновской области».

Муниципальная программа разработана в соответствии с:

[Конституцией](consultantplus://offline/ref=6BC610E1DDD961152BF4677DFCD7DBA40EB54DC3F383CFB4B0B54E7D167EE3D562270DC90B772CF8FE1D3DT1fEJ) Российской Федерации;

Градостроительным [кодекс](consultantplus://offline/ref=6BC610E1DDD961152BF4677DFCD7DBA408BE4DC6F1D198B6E1E040781E2EB9C5666E5AC317703BE6F5033D1D22TBfBJ)ом Российской Федерации;

Бюджетным [кодекс](consultantplus://offline/ref=6BC610E1DDD961152BF4677DFCD7DBA408B84EC4FDD698B6E1E040781E2EB9C5746E02CF157427EEFD166B4C64ED3EDFEEE29DDCAD6BD772T7fBJ)ом Российской Федерации;

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск» до 2030 года, утверждённой решением Ульяновской Городской Думы от 08.09.2015 № 102;

Федеральным [закон](consultantplus://offline/ref=6BC610E1DDD961152BF4677DFCD7DBA408B84EC6F8D298B6E1E040781E2EB9C5746E02CF157626E0FF166B4C64ED3EDFEEE29DDCAD6BD772T7fBJ)ом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

[постановление](consultantplus://offline/ref=6BC610E1DDD961152BF4677DFCD7DBA408B849C2F1D498B6E1E040781E2EB9C5666E5AC317703BE6F5033D1D22TBfBJ)м Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

[постановление](consultantplus://offline/ref=6BC610E1DDD961152BF47970EABB85AE0AB614CBFFD493E0BBBF1B254927B39233215B9F512228E4FB033F143EBA33DFTEfAJ)м Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 № 32/633-П «Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и повышение уровня доступности жилых помещений и качества жилищного обеспечения населения Ульяновской области».

**РЕЕСТР**

**документов, входящих в состав муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Паспорт муниципального проекта «Жильё» обеспечивающий достижение значений показателей и результатов регионального проекта и федерального проекта «Жилье», входящего в состав национального проекта. | Распоряжение администрации города Ульяновска | Об утверждении компонентов муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» | Проект | Управление по строительству администрации города Ульяновска |
| 2. | Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» юридическим лицам на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий | Постановление администрации города Ульяновска | «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» юридическим лицам на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий | от 20.05.2021 № 673 | Управление по строительству администрации города Ульяновска |
| 3. | Порядок формирования адресного перечня объектов капитального строительства, подлежащих созданию (приобретению), реконструкции или капитальному ремонту в ходе реализации муниципальной программы | Постановление администрации города Ульяновска | «Об утверждении положения о порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы муниципального образования «город Ульяновск» | от 30.05.2022 № 749 | Управление инвестиций и планирования администрации города Ульяновска |

**Паспорт муниципальной программы**

**«Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск»**

1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Куратор муниципальной программы | Зверев Дмитрий Петрович |
| 2 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация города Ульяновска в лице управления по строительству (далее – управление по строительству) |
| 3 | Период реализации муниципальной программы | 2024-2030 годы |
| 4 | Цель (цели) муниципальной программы | Улучшение жилищных условий и обеспечение проживания граждан в комфортной городской среде |
| 5 | Задача (задачи) муниципальной программы | Создание условий для улучшения доступности жилья для всех категорий граждан |
| 6 | Перечень структурных элементов | Муниципальный проект «Жильё», обеспечивающий достижение значений показателей и результатов регионального проекта «Жильё» и федерального проекта «Жильё», входящего в состав национального проекта |
| 7. | Перечень показателей муниципальной программы | Объем жилищного строительства;  Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск»;  Протяжённость автомобильных дорог, построенных в целях обеспечения реализации проектов по развитию территорий. |
| 8 | Объёмы финансового обеспечения за весь период реализации | Общий объём составляет 624 974,08 тыс. рублей:  Средства федерального бюджета – 610 183,97 тыс. рублей;  Средства областного бюджета – 13 584,41 тыс. рублей;  Средства местного бюджета – 1 205,7 тыс. рублей. |
| 9 | Связь с государственной программой Ульяновской области | Постановление Правительства Ульяновской области от 30.11.2023 № 32/633-П «Об утверждении государственной программы Ульяновкой области «Развитие строительства и повышение уровня доступности жилых помещений и качества жилищного обеспечения населения Ульяновской области». |

**ПАСПОРТ**

**Муниципального проекта «Жильё», обеспечивающего достижение значений показателей и результатов регионального проекта и федерального проекта «Жильё», входящего в состав национального проекта «Жильё и городская среда»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципального проекта | Муниципальный проект «Жильё», обеспечивающий достижение значений показателей и результатов регионального проекта и федерального проекта «Жильё», входящего в состав национального проекта «Жильё и городская среда», 2024 год |
| Наименование регионального (национального) проекта (при наличии) | Региональный проект «Жильё» |
| Краткое наименование муниципального проекта | Муниципальный проект «Жильё» |
| Куратор муниципального проекта | Зверев Дмитрий Петрович, Первый заместитель Главы города Ульяновска |
| Руководитель муниципального проекта | Зацепина Мария Сергеевна, начальник управления по строительству администрации города Ульяновска |
| Администратор муниципального проекта | Горбунова Надежда Васильевна, консультант управления по строительству администрации города Ульяновска |
| Связь с муниципальной программой | Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» |

2. Цель и показатели структурного элемента муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя,  единица измерения | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| Значение | Дата | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Цель муниципального проекта - улучшение жилищных условий и обеспечение проживания граждан в комфортной городской среде | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Объем жилищного строительства,  млн. кв. м | 0,465 | 2023 | 0,465 | 0,470 | 0,480 | 0,482 | 0,485 | 0,540 | 0,561 |
| 2 | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск», млн. кв. м | 0,2533 | 2023 | 0,2533 | 0,2354 | - | - | - | - | - |
| 3 | Протяжённость автомобильных дорог, построенных в целях обеспечения реализации проектов по развитию территорий, км | 0,701 | 2023 | 0,701 | 1,32 | - | - | - | - | - |

3. Результаты проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обеспечен ввод жилья в городе Ульяновске | 2024 - 2030 | Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию |
| 2. | Реализованы проекты по развитию территорий расположенных в границах города Ульяновска, предусматривающих строительство жилья | 2024 | Заключены соглашения о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» юридическому лицу на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий в целях возмещения затрат Получателя, связанных с реализацией мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий в целях достижения результатов регионального проекта «Жилье» |
| 3. | Строительство новых автомобильных дорог | 2024 | Введено в эксплуатацию 1,32 км автомобильных дорог |

4**.** Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Жилье»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объём финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципального проекта «Жильё», обеспечивающий достижение значений показателей и результатов регионального проекта и федерального проекта «Жильё», входящего в состав национального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | всего | 479 461,86 | 145 512,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 974,08 |
| 1.2. | федеральный бюджет | 464 702,55 | 145 481,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 183,97 |
| 1.3. | областной бюджет | 13 584,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 584,41 |
| 1.4. | местный бюджет | 1 174,9 | 30,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205,7 |
| 2. | «Стимулирование программ развития жилищного строительства (строительство объектов социальной сферы и автомобильных дорог) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | всего | 479 239,66 | 145 512,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 751,88 |
| 2.2. | федеральный бюджет | 464 702,55 | 145 481,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 183,97 |
| 2.3. | областной бюджет | 13 584,41 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 584,41 |
| 2.4. | местный бюджет | 952,7 | 30,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983,5 |
| 3. | Стимулирование программ развития жилищного строительства (предоставление субсидий из бюджета муниципального образования «город Ульяновск юридическим лицам на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | всего | 222,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,2 |
| 3.2. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | местный бюджет | 222,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,2 |

5. Участники проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Роль в проекте | ФИО (последнее – при наличии) | Должность | Непосредственный  руководитель | Занятость в проекте, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Зацепина Мария Сергеевна | Начальник управления по строительству администрации города Ульяновска | Зверев Дмитрий Петрович  Первый заместитель Главы города Ульяновска | 100 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Горбунова Надежда Васильевна | Консультант управления по строительству администрации города Ульяновска | Зацепина Мария Сергеевна Начальник управления по строительству администрации города Ульяновска | 100 |

6. План реализации мероприятий по реализации структурного элемента муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный  исполнитель | Вид документа и характеристика  результата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение ввода жилья в городе Ульяновске | Январь, ежегодно | Декабрь, ежегодно | Администрация города Ульяновска | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Администрация города Ульяновска |
| 1.1.1. | Внесение изменений в документацию территориального планирования и градостроительного зонирования | По мере необходимости | | Администрация города Ульяновска | Приказ министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области о внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы | Администрация города Ульяновска |
| 1.1.2 | Согласование архитектурного облика объекта капитального строительства | По мере необходимости | | Администрация города Ульяновска | Письмо | Администрация города Ульяновска |
| 1.1.3 | Выдача разрешения на строительства | Ежемесячно | Ежемесячно | Администрация города Ульяновска | Разрешение на строительство | Администрация города Ульяновска |
| 1.1. | Обеспечен ввод жилья в Ульяновской области | Х | Ежегодно до  31 декабря | Администрация города Ульяновска | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Администрация города Ульяновска |
| 2 | Строительство автомобильной дороги по улице Автозаводской (от дома № 91 до ул. Шолмова, д. 5А) | октябрь 2022 | Июнь 2024 | МБУ «Стройзаказчик» | Х | Администрация города Ульяновска |
| 2.1.1. | Проведение строительно - монтажных работ | Апрель 2023 | Июнь 2024 | МБУ «Стройзаказчик | Х | Администрация города Ульяновска |
| 2.1.2. | Заключение о соответствии построенного объекта проектной документации | Х | Июнь 2024 | МБУ «Стройзаказчик» | Заключение о соответствии | Администрация города Ульяновска |
| 2.1. | Ввод автомобильной дороги в эксплуатацию | Х | 30.06.2024 | Администрация города Ульяновска | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Администрация города Ульяновска |
| 3 | Строительство автомобильной дороги по улице Ефремова (от ул. Шигаева до ул. Хваткова) | Январь 2024 | Июнь 2025 | МБУ «Стройзаказчик» | Х | Администрация города Ульяновска |
| 3.1.1. | Проведение конкурсных процедур в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013№ 44-ФЗ на определение подрядной организации на выполнение работ по строительству автомобильной дороги | Февраль  2024 | Февраль 2024 | МБУ «Стройзаказчик» | Положительное заключение экспертизы проектной документации | Администрация города Ульяновска |
| 3.1.2. | Заключение муниципального контракта | Март 2024 | Март 2024 | МБУ «Стройзаказчик» | Муниципальный контракт | Администрация города Ульяновска |
| 3.1.3. | Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства | Март 2024 | Март 2024 | Администрация города Ульяновска | Разрешение на строительство | Администрация города Ульяновска |
| 3.1.4. | Проведение строительно - монтажных работ | Апрель 2024 | Июнь 2025 | МБУ «Стройзаказчик | Х | Администрация города Ульяновска |
| 3.1.5. | Заключение о соответствии построенного объекта проектной документации | Х | Июнь 2025 | МБУ «Стройзаказчик | Заключение о соответствии | Администрация города Ульяновска |
| 3.1. | Ввод автомобильной дороги в эксплуатацию | Х | 30.06 2025 | Администрация города Ульяновска | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Администрация города Ульяновска |
| 4 | Строительство автомобильной дороги по проспекту Ленинского Комсомола (от проспекта Туполева до ул. Генерала Кашубы) | Январь 2024 | Июнь 2025 | МБУ «Стройзаказчик» |  | Администрация города Ульяновска |
| 4.1.1. | Проведение конкурсных процедур в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013№ 44-ФЗ на определение подрядной организации на выполнение работ по строительству автомобильной дороги | Февраль  2024 | Февраль 2024 | МБУ «Стройзаказчик» | Положительное заключение экспертизы проектной документации | Администрация города Ульяновска |
| 4.1.2. | Заключение муниципального контракта | Март 2024 | Март 2024 | МБУ «Стройзаказчик» | Муниципальный контракт | Администрация города Ульяновска |
| 4.1.3. | Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства | Март 2024 | Март 2024 | Администрация города Ульяновска | Разрешение на строительство | Администрация города Ульяновска |
| 4.1.4. | Проведение строительно - монтажных работ | Апрель 2024 | Июнь 2025 | МБУ «Стройзаказчик» | Х | Администрация города Ульяновска |
| 4.1.5 | Заключение о соответствии построенного объекта проектной документации | Х | Июнь 2025 | МБУ «Стройзаказчик» | Заключение о соответствии | Администрация города Ульяновска |
| 4.1. | Ввод автомобильной дороги в эксплуатацию | Х | 30.06.2025 | Администрация города Ульяновска | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Администрация города Ульяновска |
| 5. | Реализация проектов по развитию территорий расположенных в города Ульяновска, предусматривающих строительство жилья | Январь 2024 | Декабрь 2024 | Администрация города Ульяновска | Х | Администрация города Ульяновска |
| 5.1.1. | Рассмотрение предложений юридических лиц в целях предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий) | Май 2024 | Июнь 2024 | Администрация города Ульяновска | Постановление администрации города Ульяновска от 20.05.2021 № 673 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» юридическим лицам на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий | Администрация города Ульяновска |
| 5.1.2 | Предоставление субсидии из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» юридическим лицам на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий | Июнь 2024 | Сентябрь 2024 | Администрация города Ульяновска | Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» юридическому лицу на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий | Администрация города Ульяновска |
| 5.1. | Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах муниципального образования «город Ульяновск», предусматривающих строительство жилья | Х | 31.12.2024 | Администрация города Ульяновска | Соглашение о реализации регионального проекта «Жилье» на территории муниципального образования «город Ульяновск» | Администрация города Ульяновска |